# Estructura de desglose del trabajo (WBS)

Fuente: versión histórica proporcionada por el usuario.

## 1.1 Definición del MVP

1.1.1 Documento de alcance.

1.1.2 Requisitos funcionales.

1.1.3 Requisitos no funcionales.

1.1.4 Reglas de intercambio.

1.1.5 Reglas del sistema de créditos.

1.1.6 Política de contenidos permitidos.

1.1.7 Casos de uso.

## 1.2 Diseño de la plataforma

1.2.1 Arquitectura de navegación.

1.2.2 Prototipo de las pantallas.

1.2.3 Diseño visual.

1.2.4 Diseño adaptable a computadoras y celulares.

1.2.5 Modelo de datos.

1.2.6 Catálogo de componentes de interfaz.

## 1.3 Sistema de usuarios

1.3.1 Módulo de registro.

1.3.2 Módulo de inicio y cierre de sesión.

1.3.3 Recuperación de contraseña.

1.3.4 Perfil de usuario.

1.3.5 Registro de conocimientos que puede enseñar.

1.3.6 Registro de conocimientos que desea aprender.

1.3.7 Configuración de nivel.

1.3.8 Configuración de modalidad.

1.3.9 Configuración de disponibilidad horaria.

1.3.10 Visualización del saldo de créditos.

## 1.4 Sistema de publicaciones

1.4.1 Formulario de publicación.

1.4.2 Catálogo de categorías.

1.4.3 Descripción del aprendizaje ofrecido.

1.4.4 Selección del nivel.

1.4.5 Selección de modalidad.

1.4.6 Duración estimada.

1.4.7 Valor en créditos.

1.4.8 Gestión de publicaciones.

1.4.9 Validación de contenido.

## 1.5 Sistema de búsqueda y compatibilidad

1.5.1 Buscador de aprendizajes.

1.5.2 Filtros de búsqueda.

1.5.3 Resultados de búsqueda.

1.5.4 Vista de perfiles compatibles.

1.5.5 Motor de compatibilidad basado en reglas.

1.5.6 Detección de coincidencias horarias.

1.5.7 Detección de intercambios recíprocos.

## 1.6 Sistema de solicitudes y sesiones

1.6.1 Formulario de solicitud.

1.6.2 Gestión de solicitudes recibidas.

1.6.3 Gestión de solicitudes enviadas.

1.6.4 Estados de las solicitudes.

1.6.5 Agenda de sesiones.

1.6.6 Gestión de fechas y horarios.

1.6.7 Registro de modalidad.

1.6.8 Confirmación de sesión completada.

1.6.9 Control de superposición de horarios.

## 1.7 Sistema de créditos virtuales

1.7.1 Saldo de créditos.

1.7.2 Asignación inicial de créditos.

1.7.3 Reserva de créditos.

1.7.4 Transferencia de créditos.

1.7.5 Cancelación de movimientos.

1.7.6 Historial de créditos.

1.7.7 Registro de intercambios recíprocos.

1.7.8 Restricción de conversión a dinero.

## 1.8 Sistema de historial

1.8.1 Historial de solicitudes.

1.8.2 Historial de sesiones.

1.8.3 Historial de conocimientos enseñados.

1.8.4 Historial de conocimientos aprendidos.

1.8.5 Historial de movimientos de créditos.

1.8.6 Historial de calificaciones.

## 1.9 Sistema de calificaciones y reputación

1.9.1 Formulario de calificación.

1.9.2 Puntuación de 1 a 5.

1.9.3 Comentarios sobre las sesiones.

1.9.4 Calificación promedio.

1.9.5 Reputación visible en el perfil.

1.9.6 Control de calificaciones duplicadas.

1.9.7 Validación de sesión completada.

## 1.10 Sistema de notificaciones

1.10.1 Notificación de nueva solicitud.

1.10.2 Notificación de aceptación o rechazo.

1.10.3 Notificación de cancelación.

1.10.4 Notificación de modificación de horario.

1.10.5 Recordatorio de sesión.

1.10.6 Notificación de transferencia de créditos.

1.10.7 Notificación de nueva calificación.

## 1.11 Sistema de seguridad y moderación

1.11.1 Categorías de aprendizaje permitidas.

1.11.2 Lista de palabras y expresiones prohibidas.

1.11.3 Filtro de publicaciones.

1.11.4 Sistema de denuncias.

1.11.5 Registro de denuncias.

1.11.6 Protección de datos personales.

1.11.7 Control de acceso y permisos.

1.11.8 Términos y condiciones.

## 1.12 Panel de administración

1.12.1 Gestión de usuarios.

1.12.2 Gestión de publicaciones.

1.12.3 Gestión de denuncias.

1.12.4 Gestión de cuentas suspendidas.

1.12.5 Gestión de categorías.

1.12.6 Gestión de palabras prohibidas.

1.12.7 Registro de decisiones administrativas.

## 1.13 Aplicación web integrada

1.13.1 Interfaz web.

1.13.2 Servidor de la aplicación.

1.13.3 Base de datos.

1.13.4 Integración entre frontend y backend.

1.13.5 Sistema de autenticación integrado.

1.13.6 Aplicación adaptable a dispositivos móviles.

## 1.14 Paquete de pruebas

1.14.1 Pruebas funcionales.

1.14.2 Pruebas de integración.

1.14.3 Pruebas de seguridad.

1.14.4 Pruebas de compatibilidad.

1.14.5 Pruebas de usabilidad.

1.14.6 Pruebas de aceptación.

1.14.7 Registro de errores corregidos.

## 1.15 Entrega del MVP

1.15.1 Aplicación desplegada.

1.15.2 Base de datos configurada.

1.15.3 Código fuente.

1.15.4 Manual del usuario.

1.15.5 Manual del administrador.

1.15.6 Documentación técnica.

1.15.7 Presentación y demostración del MVP.